Приложение №

к приказу службы

строительного надзора Астраханской области

от  ___________№   ______

Проект доклада

о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности
инспекции государственного строительного надзора службы строительного надзора Астраханской области при осуществлении регионального государственного строительного надзора за 2024год

- Общие положения.

Служба строительного надзора Астраханской области (далее - Служба) является исполнительным органом государственной власти Астраханской области, осуществляющим полномочия по контролю (надзору) в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики Службы являются:

выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о региональном государственном строительном надзоре.

В 2024 году инспекция государственного строительного надзора службы строительного надзора Астраханской области (далее – ИГСН)  в своей работе при осуществлении регионального государственного строительного надзора руководствовалась:

Конституцией Российской Федерации;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ);

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ);

Постановлениеv Правительства РФ от 01.12.2021 № 2161 "Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г.        № 1087 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

Постановлениеv Правительства Астраханской области от 07.07.2014         № 254-П "О службе строительного надзора Астраханской области";

Постановлением Правительства Астраханской области от 31.12.2021         № 700-П "О региональном государственном строительном надзоре в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации".

2. Анализ проведенных контрольно-надзорных мероприятий, динамики изменения статистических данных о контрольных (надзорных) мероприятиях.

В 2024 году контрольные (надзорные) мероприятия проводились ИГСН Службы по получении извещения о наступлении события, которое является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного программой проверок  в соответствии с нормами Федерального  закона  № 248-ФЗ, обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Проверки осуществлялись в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (далее – Постановление правительства № 336).

Сроки проведения проверок в 2024 году ИГСН Службы были соблюдены.

Информация о контрольно-надзорных мероприятиях, проведенных ИГСН Службы в 2024 году, по сравнению с показателями 2023 года, приведена в таблице:

| № п/п | Наименование отчётных показателей | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество поднадзорных объектов | 152 | 177 |
| 2. | Количество проверок объектов капитального строительства в соответствии с программой | 185 | 223 |
| 3. | Количество проверок объектов капитального строительства по основаниям, не предусмотренным программой, всего: | 173 | 175 |
| 3.1. | - по аварийным ситуациям, | 0 | 0 |
| 3.2. | - по обращениям и жалобам | 69 | 72 |
| 3.3. | по извещениям о начале строительства (до составления программы); | 9 | 8 |
| 3.4. | по извещениям об устранении нарушений; | 16 | 13 |
| 3.5. | по извещениям о сроках завершения работ, подлежащих проверке | 33 | 36 |
| 3.6. | по извещениям об окончании строительства. | 39 | 38 |
| 3.7 | по истечению сроков исполнения ранее выданного предписания | 7 | 8 |

Анализ проведенных контрольно-надзорных мероприятий показал некоторое увеличение количества проведенных  контрольно-надзорных мероприятий в 2024 году по отношению к 2023 году.

Увеличение связано с возросшим общим количеством поднадзорных ОКС, а также с окончанием строительства в 4 квартале 2024 года значительного количества ОКС возводимых в рамках национальных проектов.

- Анализ объявления предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

В 2024 году ИГСН Службы объявлено 108 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, основанием для вынесения предостережений послужили обращения от:

- органов местного самоуправления, о направлении уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в котором выявлено несоответствие параметров планируемого строительства или реконструкции объекта капитального строительства и о нарушениях требований к организации строительной площадки в части состояния ограждения строительной площадки и отсутствия паспорта объекта;

-  граждан, о допущении нарушений, связанных с выполнением строительно - монтажных работ при отсутствии проектной документации и оформления исполнительной документации объекта капитального строительства.

- Анализ динамики причиненного в результате нарушения обязательных требований ущерба охраняемым законом ценностям.

Осуществление государственного строительного надзора ориентировано на достижение главной цели - соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной проектной документации (пункт 1 часть 3 статьи 54 ГрК РФ). Отсутствие на объектах капитального строительства, подлежащих государственному строительному надзору, аварий (обрушений) свидетельствует, что ИГСН Службы при осуществлении регионального государственного строительного надзора на территории Астраханской области своевременно и в полной мере исполняются предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе требований проектной документации.

- Данные о наиболее часто встречающихся нарушениях обязательных требований отражены в контексте конкретных нарушенных обязательных требований с группировкой по отдельным предметам регулирования, выделяемым в рамках подконтрольной сферы.

Специалистами ИГСН Службы в 2024 году было выявлено 160 нарушений.

Типичными нарушениями, выявленными в ходе проверок при осуществлении государственного строительного надзора, по причине неверного толкования или незнания требований действующего градостроительного законодательства являлись следующие нарушения:

- нарушение требований градостроительного законодательства, в т.ч.:

а)	нарушение сроков подачи извещений о начале строительства, извещений о сроках завершения работ подлежащих проверке;

б)	неправильное оформление, несвоевременное утверждение и направление изменений, внесенных в проектную (рабочую) документацию;

в)	нарушение порядка проведения строительного контроля;

г)	неправильное и несвоевременное ведение субъектами исполнительной документации;

д)	общий журнал работ, журналы специальных работ ведутся с нарушением требований, не ведутся журналы входного контроля;

- нарушение требований проектной документации, в т.ч.:

а)	осуществление строительства с отступлением от требований проектной документации или по проектной (рабочей) документации изменения в которую внесенные с нарушением норм и не утверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо экспертиза такой проектной (рабочей) документации не проведена, получение подтверждения экспертизы уже после фактического выполнения работ;

б)	несоблюдение требований в части консервации объекта капитального строительства в случае прекращения строительства (реконструкции) или в случае необходимости приостановления строительства (реконструкции) объекта на срок более 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем;

в)	ненадлежащее выполнение ограждения и организации движения строительной площадки (отсутствие знаков, ворот, защитных козырьков над пешеходными дорожками и тротуарами, частичное ограждение);

- Анализ выявленных нарушений, их возможных причин и условий совершения. Перечень мероприятий, которые могут самостоятельно реализовать подконтрольные субъекты для устранения таких причин и условий.

Учитывая виды и специфику приведенных нарушений, причинами их совершения являются в том числе низкий уровень знании законодательства о градостроительной деятельности, нарушение требований проекта организации строительства и отсутствие разработанных проектов производства работ, применение в ходе строительства объектов строительных материалов, не соответствующих нормируемым показателям, установленным проектной документацией, ускорение сроков реализации проекта в ущерб качеству, недостаточно эффективное проведение строительного контроля.

В целях недопущения вышеуказанных нарушений рекомендуется:

- усилить контроль за соблюдением сроков направления в ИГСН Службы, извещений о начале строительства и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации изменений проектной документации, назначить ответственных должностных лиц за направление данных извещений, а также контролем за программой проверок и своевременной корректировкой данных программ;

- своевременно проводить геотехнический мониторинг при строительстве объектов согласно проектной документации;

- соблюдать требования проектной документации с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с ч. 1.3 ст. 52 ГрК РФ частью такой проектной документации;

- повышать качество осуществления строительного контроля на всех этапах строительства, как со стороны лица, осуществляющего строительство, так и со стороны застройщика;

- оформлять акты скрытых работ непосредственно при проведении работ, обеспечивать присутствие всех ответственных лиц при проведении таких работ;

- проводить на объектах комплекс профилактических мероприятий по предотвращению нарушений противопожарного режима.

7. Анализ процедуры привлечения подконтрольных субъектов к административной ответственности, результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях.

| № п/п | Наименование отчётных показателей | 2023 | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях, всего: | 119 | 209 |  |
| 1.1. | - предусмотренных частями 1, 2 статьи 9.4 КоАП | 51 | 110 |  |
| 1.2. | - предусмотренных статьей 9.5. ч.2 КоАП | 27 | 39 |  |
| 1.3. | - предусмотренных статьей 9.5. ч.1 КоАП | 13 | 9 |  |
| 1.4. | - предусмотренных частью 6 статьи 19.5 КоАП | 3 | 10 |  |
| 1.5. | - предусмотренных статьей 19.6 КоАП | 8 | 11 |  |
| 1.6. | - предусмотренных статьей 19.7 КоАП | 9 | 13 |  |
| 1.7. | - предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП | 3 | 11 |  |
| 1.8. | - предусмотренных статьей ч.2 ст. 19.4.1 КоАП | 5 | 6 |  |

По результатам анализа процедуры привлечения подконтрольных субъектов к административной ответственности не выявлено нарушений норм материального и процессуального права, общая сумма наложенных административных штрафов за 2024 год составила 8662,0 тыс. рублей.

Факторами, послужившими основаниями для отказа в привлечении к административной ответственности являлись: истечение срока давности привлечения к административной ответственности, отсутствие состава административного правонарушения, малозначительность совершенного правонарушения. Всего было:

- отменено Постановлений ст. 19.7- 3 шт.

- изменены решения Постановлений ст. 9.4-2шт.

- Анализ практики досудебного административного обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц контрольно-надзорного органа.

В 2024 году не обжаловались решения, действия (бездействия) должностных лиц контрольно-надзорного органа, вышестоящему должностному лицу.

- Анализ практики обжалования решений, действий (бездействия) контрольно-надзорного органа и (или) его должностных лиц в судебном порядке.

В 2024 году не обжаловались решения, действия (бездействия) должностных лиц контрольно-надзорного органа в судебном порядке.

- Анализ практики досудебного и судебного обжалования.

В 2024 году отсутствовали факты досудебного обжалования действий (бездействий), решений должностных лиц Службы.

- Статистические данные об исполнении подконтрольными субъектами предписаний об устранении нарушений обязательных требований.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания ИГСН Службы, наступает административная ответственность, предусмотренная частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ.

В 2024 году ИГСН Службы возбуждено 164 дел об административном правонарушении, 19 были рассмотрены в судах, по ним приняты решения о наказаниях в виде административных штрафов, по 4 были вынесены отказы рассмотрении.

- Устаревшие, дублирующие, избыточные, в том числе малозначимые и неэффективные обязательные требования, и принятые меры, направленные на их исключение из числа обязательных требований.

Устаревшие, дублирующие, избыточные, в том числе малозначимые и неэффективные обязательные требования не выявлены.

15.  Анализ результатов реализованных контрольно-надзорным органом профилактических мероприятий и их влияние на динамику нарушений обязательных требований в подконтрольной сфере общественных отношений.

Анализ результатов реализованных Службой профилактических мероприятий показал их положительное влияние на снижение динамики нарушений обязательных требований в подконтрольной сфере.